Отчёт 3/S2. Scrum meeting 05

Проект «Онлайн-Церковь», группа 16-FAHHHHH. Неделя 05: 02.10.2026 – 05.10.2026.

## Организация meeting

Дата и формат: 05.10.2026, онлайн-созвон, 15 минут.

Ведущий: Константин (тимлид, Scrum Master).

Участники: Константин, Соболевский Евгений (backend), Цыро Тамара (frontend), Нарель Антон (тестировщик).

Хранение документов: Google Drive (файл Scrum-meetings-2025-online-church.docx).

## Актуализация карточек на командной доске

На момент окончания недели карточки на доске Jira (Sprint 3) приведены к фактическому состоянию; в названиях указаны оценка в sp, предполагаемое и реальное время:

| Колонка | Карточки | Σ story points |
| --- | --- | --- |
| Sprint BackLog | DC-001 (Антон) | 3sp |
| In Progress | BE-001 (Евгений) = 7sp = 10ч; BE-002 (Константин) = 8sp = 7ч; FE-001 (Тамара) = 5sp = 8ч | 20sp |
| Sprint Done | TE-001 (Антон) = 3sp = 2ч / 2ч30м; ORG-001 (Антон) = 2sp = 1ч / 45м | 5sp |

## Ответы участников

Константин:

1) Что я сделал за предыдущий период и сколько времени заняло: реализовал асинхронный клиент httpx к OpenRouter и системный промпт с православным контекстом, добавил обязательный дисклеймер к ответам консультанта (BE-002, готовность ~65%). Затраченное время за неделю: 3:30.

2) Какие сложности возникли при выполнении задач: бесплатная модель периодически отвечает ошибкой 429 (лимиты); оценка задачи была занижена.

3) Что я буду делать в этом периоде: завершу BE-002 (запасная модель, обработка 429, тесты эндпоинта), проведу ревью PR по BE-001, подготовлю материалы для Sprint Review.

Соболевский Евгений:

1) Что я сделал за предыдущий период и сколько времени заняло: реализовал модель пользователя с хешированием паролей и эндпоинты регистрации и входа, выдающие JWT с ролью (BE-001, в работе, ~40%). Затраченное время за неделю: 4:00.

2) Какие сложности возникли при выполнении задач: потребовалось согласовать набор ролей (parishioner/priest/admin) и способ защиты роутов с остальной командой.

3) Что я буду делать в этом периоде: доделаю BE-001: проверку токена и защиту роутов по ролям, затем возьму BE-003 (API личного кабинета).

Цыро Тамара:

1) Что я сделал за предыдущий период и сколько времени заняло: сверстала страницу личного кабинета: маршрут /cabinet, блок профиля и каркас списка истории треб и пожертвований (FE-001, в работе, ~35%). Затраченное время за неделю: 3:00.

2) Какие сложности возникли при выполнении задач: API истории ещё не готов, поэтому интерфейс пока работает на тестовых данных.

3) Что я буду делать в этом периоде: подключу страницу к реальному API после BE-001/BE-003, добавлю состояния загрузки и ошибок.

Нарель Антон:

1) Что я сделал за предыдущий период и сколько времени заняло: составил тест-кейсы граничных значений валидатора Pydantic (TE-001) — 2:30; назначил и провёл встречу по визуальному интерфейсу (ORG-001) — 0:45. Итого за неделю: 3:15.

2) Какие сложности возникли при выполнении задач: существенных сложностей не было; часть кейсов зависит от финальных схем авторизации.

3) Что я буду делать в этом периоде: выполню DC-001: ручное тестирование эндпоинтов в Swagger UI и Postman, обновлю README.

## Итог недели

Взято на спринт: 6 задач, 28sp; выполнено: 2 задачи, 5sp; в работе: 3 задачи, 20sp. Суммарное затраченное время: 13:45 при плане 31 ч. Общие риски: готовность BE-001 блокирует личный кабинет; влияние на график — умеренное.