Отчёт 3/S1. Бэклог спринта 3

Проект: «Онлайн-Церковь». Группа: 16-FAHHHHH.

Период спринта: 29.09.2026 – 02.10.2026. Тимлид: Константин.

## 1. Актуализация задач на командной доске

На командной доске Jira (проект SCRUM) актуализирован список задач. Названия приведены к единому шаблону «Категория-номер. Описание = оценка в story points» (BE – back end, FE – front end, TE – тестирование, DC – документация, ORG – организационные задачи). Задачи расположены с учётом приоритета, каждая оценена в story points.

Задачи на текущий спринт перенесены из Product BackLog в Sprint BackLog. Для задач, взятых в работу (BE-002, TE-001), указано предполагаемое время выполнения.

## 2. Sprint BackLog (Sprint 3) – 28sp

| № | Задача | Исполнитель | Оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| BE-001 | Регистрация и авторизация пользователей (JWT, роли parishioner/priest/admin) | Евгений | 7sp |
| BE-002 | Прокси ИИ-консультаций (OpenRouter/DeepSeek) с православным промптом и дисклеймером | Константин | 8sp |
| FE-001 | Личный кабинет прихожанина (UI: профиль, история треб и пожертвований) | Тамара | 5sp |
| TE-001 | Тест-кейсы граничных значений валидатора Pydantic | Антон | 3sp |
| DC-001 | Ручное тестирование эндпоинтов (Swagger UI, Postman) и README | Антон | 3sp |
| ORG-001 | Назначить встречу для обсуждения визуального интерфейса | Антон | 2sp |

Цель спринта: реализовать авторизацию на JWT, прокси ИИ-консультаций, начать личный кабинет, покрыть валидатор тест-кейсами и описать работу эндпоинтов.

## 3. Product BackLog – 29sp

| № | Задача | Исполнитель | Оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| BE-003 | API личного кабинета (история треб и пожертвований пользователя) | Евгений | 5sp |
| BE-004 | Запись к священнику на исповедь/беседу (API appointments + форма) | Евгений | 6sp |
| BE-005 | Чат соборной молитвы (WebSocket) при трансляциях | Евгений | 8sp |
| FE-002 | Страница трансляций богослужений (видеоплеер онлайн-служб) | Тамара | 5sp |
| FE-003 | Дашборд аналитики DWH (AnalyticsDashboard.tsx, запросы к порту 8000) | Тамара | 5sp |

## 4. Скриншот командной доски

На скриншоте (файл Sprint-3-BackLog.png) видны два столбца: Product BackLog и Sprint BackLog с оценкой задач в story points.

## 5. Хранилище документов

Файл Sprint-3-BackLog.png сохранён в хранилище документов проекта (Google Drive). Преподавателю предоставлен доступ на изменение документов в папке, чтобы удобно оставлять замечания в виде примечаний в docx-файлах.

## 6. Что делали и обсуждали на неделе

- Константин: провёл планирование спринта, оценил задачи в story points, перенёс их в Sprint BackLog, согласовал приоритеты с командой; начал работу над прокси ИИ-консультаций (BE-002).

- Евгений: изучил требования к авторизации (JWT, роли), обсудил со всеми структуру токенов и эндпоинтов; подготовился к BE-001.

- Тамара: обсудила макеты личного кабинета в Figma, уточнила, какие данные нужны от API; подготовила структуру страниц (FE-001).

- Антон: начал составлять тест-кейсы граничных значений для валидатора (отрицательные числа, пустые массивы, даты из будущего), запланировал ручное тестирование эндпоинтов и README.

- Общее обсуждение: порядок задач по приоритету, зависимости между API и интерфейсом, переносимые в Product BackLog задачи, дата встречи по визуальному интерфейсу.